虾蛋星球网站-开发需求撮合交易功能细化开发方案

## 一、方案核心前提

本功能不改动网站原有核心功能（作品展示、智能文案生成、一键分发、新推官佣金体系），以插件式、独立模块形式开发，与现有用户体系、数据体系无缝打通，遵循 “先轻量信息撮合，再逐步升级担保交易” 的开发逻辑，降低开发成本、快速上线验证。

## 二、功能核心定位

打造开发者 & 需求方双向撮合服务，解决用户找不到适配开发资源、开发者接不到精准定制单的痛点，完善平台生态，提升用户留存与平台商业价值，实现 “找成品→发需求→接定制→成交易” 的全链路闭环。

## 三、用户角色划分

普通用户（需求方）：浏览平台作品、发布开发需求、对接开发者、验收开发成果，无需入驻，实名后即可发布需求

入驻开发者（供给方）：已在平台上传作品、完成实名认证，可查看需求、报价接单、完成开发交付

平台管理员：审核需求 / 报价、处理交易纠纷、管理订单状态、配置平台规则

新推官：后续可延伸推广需求撮合订单，赚取额外佣金（二期开发）

## 四、核心功能模块细分

### （一）需求方（普通用户）功能模块

#### 1. 需求发布功能

入口：网站首页顶部导航栏新增【发布需求】按钮，个人中心新增【我的需求】入口

需求发布表单（极简填写，降低操作门槛）：

需求标题：简短概括开发需求（如：小程序记账工具定制）

需求类型：单选（小程序开发、网站开发、APP 开发、功能二次开发、插件定制、其他）

所属领域：关联平台作品分类（方便精准匹配开发者）

详细需求：文本框（可上传图片附件，最多 3 张，说明需求细节）

预算区间：单选（500 元内、500-2000 元、2000-5000 元、5000-10000 元、10000 元以上、面议）

期望周期：单选（1 周内、1-2 周、2-4 周、1 个月以上、面议）

联系方式：手机号 / 微信（选填，可对接后私下发送）

实名验证：必须完成手机号实名，才可提交需求（防恶意需求）

需求提交：提交后进入管理员审核，审核通过后展示在需求大厅

#### 2. 需求管理功能

我的需求列表：展示全部需求（待审核、审核通过、对接中、已完成、已关闭）

操作功能：查看开发者报价、选择对接开发者、关闭需求、标记需求完成、举报违规报价

消息提醒：收到开发者新报价时，网站站内信实时提醒

### （二）开发者功能模块

#### 1. 需求大厅功能

入口：开发者后台新增【需求大厅】导航，与原有【作品管理】【推广管理】并列

需求展示：展示所有审核通过的需求，按发布时间、需求类型、预算排序

筛选功能：可按需求类型、预算、周期、领域精准筛选对口需求

需求详情：查看需求完整内容，不可复制用户隐私联系方式（需通过平台对接）

#### 2. 报价接单功能

报价表单：针对单条需求提交报价，填写报价金额、交付周期、对接备注

报价限制：单个开发者最多对 3 条需求同时报价，避免恶意刷屏

报价管理：开发者后台【我的报价】列表，查看报价状态（待查看、已对接、已拒绝、已失效）

消息提醒：报价被需求方查看 / 对接时，站内信实时提醒

#### 3. 对接管理功能

对接成功后，生成专属对接单，可与需求方在线留言沟通

可查看需求方预留的基础信息，推进开发对接

### （三）平台管理员后台功能

#### 1. 需求审核管理

需求审核列表：查看所有待审核需求，支持通过、驳回（需填写驳回原因）

违规处理：清理垃圾需求、恶意广告需求，封禁违规发布账号

#### 2. 报价管理

查看所有开发者报价，过滤恶意低价 / 高价报价，违规报价直接删除

订单纠纷处理：受理需求方 / 开发者投诉，给出处理意见

#### 3. 数据统计

需求发布量、报价量、对接成功量数据统计

按需求类型、领域统计供需数据，为平台运营提供参考

#### 4. 规则配置

配置需求发布规则、报价规则、对接规范

配置用户协议、风险提示文案

### （四）一期核心限定（轻量开发）

仅做信息撮合：平台只提供需求展示、报价对接、在线沟通，不涉及资金托管、担保支付

无平台抽佣：一期不收取任何交易佣金，降低用户抵触心理，快速验证模式

实名门槛：仅手机号实名即可，无需企业资质、保证金

## 五、页面开发规划

### 1. 前端新增页面

需求发布页：独立页面，极简表单布局，适配 PC + 移动端

需求大厅列表页：瀑布流 / 列表布局，展示需求核心信息

需求详情页：展示完整需求内容，开发者可直接报价

用户个人中心 - 我的需求页：需求管理列表

开发者后台 - 需求大厅 / 我的报价页：接单 + 报价管理页面

### 2. 原有页面适配

首页新增【需求大厅】入口，推荐优质 / 最新需求

开发者个人主页，新增 “可接定制单” 标签，展示接单能力

站内信模块，新增需求 / 报价消息分类

## 六、开发流程与优先级

### 一期开发（优先上线，1.0 版本）

用户 / 开发者实名验证功能

需求发布 + 审核功能

需求大厅 + 筛选功能

开发者报价 + 报价管理功能

需求方需求管理 + 报价查看功能

管理员基础审核、纠纷处理功能
核心目标：快速上线撮合基础功能，实现供需双方信息对接

### 二期开发（迭代优化，2.0 版本）

需求方与开发者在线即时沟通（无需跳转）

需求置顶、精准推送增值服务

新推官推广撮合订单，赚取佣金功能

开发者接单等级、信誉评分体系
核心目标：提升对接效率，完善激励体系

### 三期开发（成熟升级，3.0 版本）

平台担保交易、资金托管功能

开发进度线上同步、验收功能

平台交易抽佣、会员增值服务
核心目标：实现平台商业化变现，打造完整交易闭环

## 七、开发注意事项

数据打通：复用网站现有用户账号体系、作品分类体系，无需重新注册

合规风险：明确平台仅为信息撮合方，不参与实际开发交易，前端展示风险提示

体验优化：需求发布、报价操作流程极简，避免繁琐步骤

兼容性：所有新增页面适配 PC 端、移动端，保证浏览操作流畅

防恶意操作：限制需求发布频率、报价数量，防止垃圾信息刷屏

## 八、交付标准

所有功能模块无 BUG，可正常操作使用

新增页面与网站原有 UI 风格统一，视觉协调

管理员后台操作便捷，数据可查可管理

提供简单的功能操作说明，方便平台运营

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）